Приложение 3

к постановлению администрации

Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края

от 25 февраля 2021 г. № 128-п

ПРОЕКТ

развития территории муниципального образования с. Малая Джалга Апанасенковского округа Ставропольского края **«**Ремонт тротуара по ул. Красная (от дома № 61 до дома № 115) в селе Малая Джалга Апанасенковского округа Ставропольского края»

1. Наименование проекта: **«**Ремонт тротуара по ул. Красная (от дома № 61 до дома № 115) в селе Малая Джалга Апанасенковского округа Ставропольского края».

2. Место реализации проекта: улица Красная (от дома № 61 до дома №115) в селе Малая Джалга Апанасенковского округа Ставропольского края».

2.1.Муниципальное образование Ставропольского края (далее − муниципальное образование): Апанасенковский МО.

2.2.Населенный пункт: село Малая Джалга.

3. Общие сведения о населенном пункте:

3.1.Численность населения населенного пункта: 1489 человек.

4. Сведения об инициативной группе.

4.1. Руководитель инициативной группы (Ф.И.О.):

Погосян Амест Яковлевна

4.2. Участники инициативной группы:

Махенко Наталья Викторовна,  
Подцебастенко Виктор Михайлович,  
Симоненко Елена Викторовна,  
Рязанцева Елена Алексеевна,  
Омарова Эльмира Мустафаевна,  
Шрайнер Дмитрий Викторович,  
Аукина Евгения Ивановна,

Магомедова Инга Борисовна,

Дмитриенко Владимир Николаевич,

Малиева Вера Ивановна.

5. Описание проекта:

5.1. Тип проекта: организация благоустройства территории населенного пункта муниципального образования села Малая Джалга.

5.2. Обоснование необходимости реализации проекта (описание сути проблемы, степень ее важности для населения и т.д.):

на территории муниципального образования села Малая Джалга в последние 5 лет особое внимание уделялось ремонту дорог общего пользования, местного значения, ежегодно осуществляется ямочный ремонт дорог. Тротуарам и пешеходным дорожкам на территории села внимание уделялось мало. Большая часть пешеходных дорожек были построены в 1984 году, градообразующим предприятием, организацией СПК «Правда», им более 33 лет, две дорожки, протяженностью 1км по ул. Прокатной от дома № 23 до дома № 77 и по улице Центральной от дома № 3 до пересечения с улицей Красной были отремонтированы в 2018 году.

Пешеходное движение является основным видом перемещения по территории села Малая Джалга. Поэтому очень большое значение в благоустройстве села имеет организация движения пешеходов, сеть дорожек и тротуаров.

Пешеходные дорожки устроены вдоль дорог местного значения.

В целях предотвращения дорожного травматизма ведется работа с населением о необходимости передвижения по селу по пешеходным дорожкам, а не по проезжей части дороги это в конечном итоге приведет к, спокойной и уверенной езде участников дорожного движения.

На улице Красной, где планируется ремонт пешеходной дорожки, ремонт дороги был осуществлен в 2020 году, и все население, проживающее на данной территории села сразу стали передвигаться по дороге, чем подвергают себя опасности. По данной дорожке население будет идти в детский садик, школу, к объектам торговли, врачебную амбулаторию, аптеку, церковь.

Собственных средств муниципального образования села Малая Джалга на решение этой важной проблемы как ремонт дорожек на территории села, недостаточно, но жители, предприниматели, фермеры, градообразующее предприятие села, готовы сегодня принять участие в софинансировании работ по выбранному проекту.

5.3. Мероприятия по решению проблемы (описание конкретных способов решения проблемы в рамках проекта; описание необходимых подготовительных мероприятий; описание того, что необходимо отремонтировать; описание иной необходимой деятельности, направленной на решение поставленной проблемы):

5.3.1. Подготовительные работы (описание необходимых подготовительных мероприятий) - подготовлена сметная документация по Ремонту тротуара по ул. Красная (от дома № 61 до дома №115) в селе Малая Джалга Апанасенковского района Ставропольского края (изготовлен, оплачен из средств бюджета МО - 21 500 рублей).

5.3.2. Ремонтные работы (описание того, что необходимо отремонтировать): необходимо заменить люки и кирпичные горловины колодцев и камер, обрезать кроны деревьев под естественный вид, вырезать поросль деревьев, подрезать корни, осуществить демонтаж покрытия на тротуаре, устройство тротуара, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, осуществить розлив вяжущих материалов, осуществить устройство асфальто-бетонного покрытия тротуара, подбить кромку тротуара.

В случае получения в полном объеме денежных средств: провести конкурс, по определению подрядчика для осуществления ремонта тротуара по ул. Красная от дома № 61 до дома № 115) в селе Малая Джалга Апанасенковского района Ставропольского края; обеспечить победителей конкурса охраняемым местом для постановки техники, хранения инвентаря; проживания рабочих; организовать транспорт (трактор) для вывоза строительного мусора (по необходимости).

5.4. Использование средств массовой информации и других средств изучения общественного мнения при разработке проекта (указать ссылки на источники информации):

Прилагается: анкеты опроса граждан; результаты опроса граждан; экземпляр местной газеты и/или ссылка на сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащей информацию о намерении муниципального образования участвовать в конкурсном отборе, о целях проведения конкурсного отбора, возможных направлениях участия в конкурсном отборе (в кратком изложении), информацию о способах направления гражданами предложений о приоритетных направлениях развития муниципального образования, либо о реализации конкретного проекта;

<http://mdadm.ru/otkryt-nabor-predlozheniy-po-programme-podderzhki-mestnykh-initciativ-v-sele-malaya-dzhalga.html>;

<https://ok.ru/a.selomalayadzhalga/statuses/151252332152309>;

<https://www.instagram.com/p/B8qVW-2qqwx/>.

5.5. Ожидаемые результаты (описание конкретных изменений в населенном пункте, к которым приведет реализация проекта, по возможности их количественная характеристика, динамика):

После ремонта на 7% улучшится качество тротуаров села Малая Джалга.

После ремонта пешеходных дорожек возрастет безопасность и привлекательность участка улицы Красной с № 61 по № 115, изменится качество передвижения пешеходов по данному участку улицы.

6. Численность населения населенного пункта, которое непосредственно получит пользу от реализации проекта: 574 человека (третья часть от населения села).

7. Информация об объекте общественной инфраструктуры (далее – объект):

7.1. Дата постройки объекта: 1984.

7.2. Общая характеристика объекта:

Тротуар по ул. Красная (от дома № 61 до дома № 115) в селе Малая Джалга изначально построен в 1984 году, ему 36 лет. Силами населения он поддерживается в рабочем состоянии.

7.3. Текущее состояние объекта:

Тротуар с асфальтобетонным покрытием, но асфальто-бетонное покрытие неровное из-за корней деревьев, местами полностью отсутствует (разрушено), полностью покрыто сеткой трещин, через которые прорастает трава. В ямках и трещинах задерживается вода, что в также способствует разрушению покрытия тротуара.

7.4. Права собственности на объект:

Пешеходные дорожки находятся на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. Земельный участок под данным тротуаром находится в состоянии оформления (муниципальный контракт № 4 от 05 августа 2020 года с ООО «ГЕО-СФЕРА» на геодезическую съемку и подготовку схемы расположения и постановке на кадастровый учет земельного участка, место положения которого: село Малая Джалга, улица Красная (от дома № 61 до дома № 115).

8. Прогнозируемый объем финансирования проекта (согласно технической документации)1064801,00 рублей, в том числе:

8.1. Объем субсидии из бюджета Ставропольского края 700 000,00 рублей.

8.2. Объем средств из бюджета муниципального образования 246951,00 рублей.

8.3. Объем средств населения населенного пункта муниципального образования (сумма должна соответствовать подтверждающим материалам)

37850,00рублей.

8.4. Объем средств индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края (сумма должна соответствовать гарантийным письмам) 80000,00 рублей.

9. Уровень софинансирования проекта за счет средств местного бюджета составит 26,08%.

10. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию проекта в натуральной форме и (или) в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ).

ООО СП «Джалга» обязуется безвозмездно (на сумму 70100,00 руб.) выполнить следующие виды работ: оплатить опиловку сучьев кроны 10 деревьев (вяз), возрастом более 30 лет, вдоль тротуара, собрать погрузить и вывезти к месту утилизации спиленные сучья деревьев собственным транспортом.

10.1. Численность населения, которое примет участие в реализации проекта безвозмездным трудом - 31 человек.

10.2. Вклад в реализацию проекта индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию проекта в натуральной форме: 22000,00 рублей.

10.3. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, в реализацию проекта безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ): 48100,00 рублей.

10.4. Общая оценочная стоимость реализации проекта представлена в таблице.

Таблица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Форма вклада | Оценочная  стоимость  (рубли) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Денежная форма (согласно пункту 8 проекта) | 1 064801,00 |
| 2. | Натуральная форма (согласно подпункту10.2 проекта) | 22000,00 |
| 3. | Безвозмездное оказание услуг (выполнение работ)(согласно подпункту10.3 проекта) | 48100,00 |
| 4. | Итого | 1134901,00 |

11. Прогнозируемый срок завершения реализации проекта: 01 сентября 2021 года.

Ответственный исполнитель

(или руководитель инициативной группы):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Савицкая О.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Павлюковец О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

momdj@div.stv.ru, 8(86555)76275

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_