Приложение 1

к постановлению администрации

Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края

от 25 февраля 2021 г. № 128-п

ПРОЕКТ

развития территории муниципального образования с. Дивного Апанасенковского округа Ставропольского края «Благоустройство прилегающей территории к объекту культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн», 1919 г., 1943 г., в селе Дивное Апанасенковского округа Ставропольского края»

1. Наименование проекта: Благоустройство прилегающей территории к объекту культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн», 1919 г., 1943 г., в селе Дивное Апанасенковского округа Ставропольского края».

2. Место реализации проекта: Ставропольский край, Апанасенковский округ, село Дивное.

2.1. Муниципальное образование Ставропольского края (далее − муниципальное образование): Апанасенковский МО.

2.2. Населенный пункт: с.Дивное.

3. Общие сведения о населенном пункте:

3.1. Численность населения населенного пункта: 12815 человек.

4. Сведения об инициативной группе.

4.1. Руководитель инициативной группы (Ф.И.О.):

Кузьминова Валентина Анатольевна.

4.2. Участники инициативной группы:

Панченко Александр Алексеевич,  
Варёха Роман Анатольевич,  
Никитина Татьяна Николаевна,  
Дзюба Виктор Анатольевич,  
Найденова Анна Николаевна,  
Чирва Вячеслав Лукич,  
Золотарева Галина Васильевна,  
Богданова Наталья Николаевна,  
Горбатова Валентина Николаевна.

5. Описание проекта:

5.1. Тип проекта: Организация благоустройства территории населенного пункта муниципального образования края.

5.2. Обоснование необходимости реализации проекта (описание сути проблемы, степень ее важности для населения и т.д.):

В 2020 году в селе Дивном проводятся ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн», 1919 г., 1943 г. Прилегающая к объекту территория также требует ремонта. Необходимо заменить 510 квадратных метров тротуарной плитки, отремонтировать ступени, установить пандус и поручни для беспрепятственного передвижения пожилых людей и инвалидов, улучшить зеленые зоны с устройством новых клумб, установить освещение объекта.

5.3. Мероприятия по решению проблемы (описание конкретных способов решения проблемы в рамках проекта; описание необходимых подготовительных мероприятий; описание того, что необходимо отремонтировать; описание иной необходимой деятельности, направленной на решение поставленной проблемы):

Необходимо произвести демонтажные работы (разборка покрытий, бортовых камней), опиловку деревьев и вырубку кустарника, восстановить покрытие из тротуарной плитки, установить лестничное ограждение и перила пандусов, устройство освещения и зеленых зон.

5.4. Использование средств массовой информации и других средств изучения общественного мнения при разработке проекта (указать ссылки на источники информации):

Использование средств массовой информации и других средств изучения общественного мнения при разработке проекта (указать ссылки на источники информации):

Информация о намерении принять участие в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах, размещена:

в районной газете «Приманычские степи» от 23 июня 2020 года № 43;

на официальном сайте администрации муниципального образования села Дивного Апанасенковского района Ставропольского края в сети Интернет по адресу: <http://modivnoe.ru/>;

на странице администрации муниципального образования села Дивного в социальной сети «Одноклассники» по адресу: <https://ok.ru/profile/577305192931/pphotos/896457943011>.

Публикации об итогах отбора проектов опубликованы:

в районной газете «Приманычские степи» от 07 августа 2020 г. № 56;

на официальном сайте администрации муниципального образования села Дивного Апанасенковского района Ставропольского края в сети Интернет по адресу: http://modivnoe.ru.

Прилагаются:

снимок экрана «скриншот» с изображением страницы в социальной сети «Одноклассники» с результатами общественного мнения и предложениями граждан по выбору проектов по адресу: <https://ok.ru/profile/577305192931/pphotos/896457943011>;

письменное коллективное обращение граждан, поступившее в адрес администрации;

экземпляр районной газеты «Приманычские степи» от 23 июня 2020 г. № 43, содержащий информацию о намерении муниципального образования участвовать в конкурсном отборе;

снимок экрана «скриншот» с изображением страницы официального сайта администрации муниципального образования села Дивного Апанасенковского района, содержащий информацию о намерении муниципального образования участвовать в конкурсном отборе;

экземпляр районной газеты «Приманычские степи» от 07 августа 2020 г. № 56, содержащий публикацию об итогах отбора проектов развития территорий в 2020 году;

снимок экрана «скриншот» с изображением страницы официального сайта администрации муниципального образования села Дивного Апанасенковского района, содержащий публикацию об итогах отбора проектов развития территорий в 2020 году.

5.5. Ожидаемые результаты (описание конкретных изменений в населенном пункте к которым приведет реализация проекта, по возможности их количественная характеристика, динамика):

эстетичная тротуарная плитка, обновленные ступени с поручнями, современные мощные фонари и точечное освещение, молодые деревья и кустарники, новые клумбы - все это преобразит главный Мемориал в селе Дивном, который большинство жителей села хотели бы видеть ухоженным, зеленым и благоустроенным.

6. Численность населения населенного пункта, которое непосредственно получит пользу от реализации проекта: все жители.

7. Информация об объекте общественной инфраструктуры (далее – объект):

7.1. Дата постройки объекта: 1968 г.

7.2. Общая характеристика объекта:

Территория площадью 510 кв.м (верхняя площадка), прилегает к объекту культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн», 1919 г., 1943 г.

7.3. Текущее состояние объекта:

территория на 510 кв.м покрыта тротуарной плиткой, которая находится в неудовлетворительном состоянии, отсутствует освещение объекта, разрушены ступени, отсутствует пандус. Вокруг территории деревья и кустарники, потерявшие эстетический вид.

7.4. Права собственности на объект:

муниципальное образование села Дивного Апанасенковского округа Ставропольского края.

8. Прогнозируемый объем финансирования проекта (согласно технической документации) 1 979 526,00 рублей, в том числе:

8.1. Объем субсидии из бюджета Ставропольского края 1 300 000,00 рублей.

8.2. Объем средств из бюджета муниципального образования 480 000,00 рублей.

8.3. Объем средств населения населенного пункта муниципального образования (сумма должна соответствовать подтверждающим материалам) 67 526,00 рублей.

8.4. Объем средств индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края (сумма должна соответствовать гарантийным письмам) 132 000,00 рублей.

9. Уровень софинансирования проекта за счет средств местного бюджета составит 26.97%.

10. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию проекта в натуральной форме и (или) в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ).

10.1. Численность населения, которое примет участие в реализации проекта безвозмездным трудом 32 человек.

10.2. Вклад в реализацию проекта индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию проекта в натуральной форме: 56 350,00 рублей.

10.3. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, в реализацию проекта безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ): 76 875,00 рублей.

10.4. Общая оценочная стоимость реализации проекта представлена в таблице.

Таблица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Форма вклада | Оценочная  стоимость  (рубли) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Денежная форма (согласно пункту 8 проекта) | 1 979 526,00 |
| 2. | Натуральная форма (согласно подпункту 10.2 проекта) | 56 350,00 |
| 3. | Безвозмездное оказание услуг (выполнение работ) (согласно подпункту 10.3 проекта) | 76 875,00 |
| 4. | Итого | 2 112 751,00 |

11. Прогнозируемый срок завершения реализации проекта: 31 августа 2021 года.

Руководитель инициативной группы:

главный специалист администрации

муниципального образования села Дивного

Апанасенковского района

Ставропольского края В.А. Кузьминова

тел. 8-9614572508

E-mail: mo-div@list.ru

главный специалист-главный бухгалтер: И.В. Ледовская

тел. 8(86555)5-06-31

E-mail: mo-div@list.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_