ПРОЕКТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  АПАНАСЕНКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«__» марта  2022 г.                    с. Дивное                                                № __

О некоторых мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, и который заключен в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения муниципальных нужд Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и в связи с существенным увеличением в 2021-2022 годах цен на строительные ресурсы, администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения муниципальных нужд Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее - контракт):

1.1. В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 и частью 70 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» допускается изменение существенных условий контракта, стороной которого является муниципальный заказчик Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, указанный в перечне муниципальных заказчиков Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, являющихся стороной контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения муниципальных нужд Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, приведенном в приложении к настоящему постановлению (далее - заказчик), в том числе изменение (увеличение) цены контракта при совокупности следующих условий:

изменение существенных условий контракта не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

изменение (увеличение) цены контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю средств бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

размер   изменения  (увеличения)   цены   контракта   определяется   в соответствии  с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства   Российской   Федерации  от  23  декабря  2019  г.  № 841/пр «Об утверждении  Порядка  определения  начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта,  заключаемого  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком, исполнителем),   начальной   цены   единицы   товара,  работы,  услуги  при осуществлении   закупок   в   сфере   градостроительной   деятельности  (за исключением  территориального  планирования)  и  Методики составления сметы контракта,   предметом   которого   являются  строительство,  реконструкция объектов  капитального  строительства»;

изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

контракт заключен до 01 января 2022 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края Петровского А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в муниципальном казенном учреждении культуры «Апанасенковская межпоселенческая центральная библиотека».

Временно исполняющий

полномочия главы

Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края,

первый заместитель

главы администрации

Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                        А.И. Андрега

Проект постановления вносит:

заместитель главы

администрации Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                  А.А. Петровский

Проект постановления согласован:

первый заместитель главы

администрации Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                        А.И. Андрега

временно исполняющий

обязанности начальника отдела

правового  обеспечения

администрации Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края 					                               Н.Н. Бурыка

Проект постановления подготовил:

начальник отдела

муниципальных закупок

администрации Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                           О.В. Исаева

Приложение

к постановлению

администрации

Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края

от  «__» марта 2022 г. № ___

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных заказчиков Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, являющихся стороной контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения муниципальных нужд Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование муниципальных заказчиков Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |
| --- | --- |
| 1. | Администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, а также подведомственные ей муниципальные учреждения |
| 2. | Отдел образования администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, а также подведомственные ему муниципальные учреждения |
| 3. | Отдел культуры администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, а также подведомственные ему муниципальные учреждения |

_______________________________

Заместитель главы

администрации Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                  А.А. Петровский