проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Апанасенковского муниципального округа

Ставропольского края

«\_\_\_» 2024 г. с. Дивное № \_\_\_\_-п

О внесении изменений в муниципальную программу Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [постановлениями](consultantplus://offline/ref=B29A1543C6720A24D45418C5013E749E0DDD223A72CDEE48C15C285DD4BBE24CD4F0DDB9AB5BBC58o9RFP) администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края от 02 октября 2020 г. № 488-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Апанасенковского муниципального района Ставропольского края», от 30 октября 2020 г. № 532-п «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края», от 28 июня 2023 г. № 424-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке», администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства», утвержденную постановлением администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2023 г. № 1008-п «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства», изложив её в новой прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края Келехсаева Р.Р.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края Д.А.Климов

Проект постановления вносит:

временно исполняющий обязанности

первого заместителя главы администрации

Апанасенковского муниципального

округа Ставропольского края Р.Р.Келехсаев

Проект постановления согласован:

заместитель главы администрации

Апанасенковского муниципального

округа Ставропольского края Н.А.Сиденко

начальник

отдела правового

обеспечения администрации

Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края Н.Н.Бурыка

начальник отдела

экономического развития

Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края И.В.Клочко

начальник

финансового управления

администрации Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края Е.И.Медяник

начальник

отдела муниципального

хозяйства администрации

Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края А.Н.Шиянов

Проект постановления подготовил:

ведущий специалист

отдела муниципального

хозяйства администрации

Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края И.П.Верещак

АДРЕС РАССЫЛКИ

к проекту постановления администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Администрации АМО СК | 3 экз. |
| 2. | Отдел муниципального хозяйства ААМО СК | 1 экз. +1 эл. вид |
| 3. | Финансовое управление ААМО СК | 1 экз. |
| 4 | Отдел экономического развития АМО СК | 1 экз.+1 эл.вид |
| 5 | Отдел правового обеспечения ААМО СК | 1 экз. |

Ведущий специалист

отдела муниципального

хозяйства администрации

Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края И.П.Верещак

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Апанасенковского муниципального

округа Ставропольского края

от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – ААМО СК) |
| Соисполнители Программы | территориальные отделы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – территориальные отделы администрации)  отдел образования ААМО СК  управление культуры, туризма, информационной и молодежной политики ААМО СК |
| Участники Программы | ОГИБДД МВД России «Апанасенковский»;  юридические лица;  физические лица;  индивидуальные предприниматели (по согласованию);  молодые семьи, проживающие на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий (по согласованию) (далее – молодые семьи округа); |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»;  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»;  Подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| Цели Программы | развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;  предоставление поддержки молодым семьям Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;  повышение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения;  повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;  обеспечение стабильной круглогодичной перевозки пассажиров в границах округа.  обеспечение рационального использования топливно - энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории АМО СК |
| Индикаторы достижения целей Программы | уровень удовлетворенности населения качеством предоставления коммунальных услуг;  доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в общем количестве молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на начало отчетного периода;  темп роста выполненных работ по реставрации, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог;  уменьшение доли дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  увеличение количества перевезенных пассажиров в общей численности населения проживающей на территории округа;  ежегодное снижение потребления энергоресурсов |
| Сроки реализации Программы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 92638,56 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджет округа)– 92638,56 тыс. руб., в том числе по годам:  2024 год – 25405,87 тыс. рублей;  2025 год – 20007,26 тыс. рублей;  2026 год – 15446,76 тыс. рублей;  2027 год – 10592,89 тыс. рублей;  2028 год – 10592,89 тыс. рублей;  2029 год – 10592,89 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления коммунальных услуг до 60% к 2029 году;  ежегодное сохранение доли молодых семей округа, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на уровне не ниже 10%;  рост выполненных работ по реставрации, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог до 99,8 % к 2029 году;  снижение доли дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения до 98,0 % к 2029 году;  увеличение доли перевезенных пассажиров в общей численности населения проживающей на территории округа к 2029 году;  снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы округа до 3% к 2029 году. |

**Приоритеты и цели принимаемых мер реализуемой в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края политики развития транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения**

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии с:

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии с:

- Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. №110-кз;

[стратегией](consultantplus://offline/ref=6C39A56FC08F960141ACB34EC84D5629361371C757AB2B60F850A2F5C7E10FBA5D9B77B98FB8DB1Fw1tDI) социально-экономического развития Северо - Кавказского федерального округа до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. № 1089-р;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р «Об утверждении транспортной стратегии Российской Федерации на период 2030 года»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий их федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку государственных Программ субъектов Российской Федерации и муниципальных Программ формирования современной городской среды";

постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 г. № 279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Ставропольского края»;

постановлением Правительства Ставропольского края от 39 декабря 2018 года № 625-п «Об утверждении государственной Программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;

стратегией социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета Апанасенковского муниципального круга Ставропольского края первого созыва от 18 мая 2021 года № 134;

[прогноз социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденный  постановлением администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края  от 24 декабря 2021 г.  № 1194-п](https://aamrsk.ru/upload/medialibrary/476/serxf0ttep1e1xrrq052qiyxede406ao.zip);

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

* создание на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края благоприятных условий для деятельности регионального оператора в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами и участие в деятельности, способствующей улучшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;
* развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;
* обеспечение молодых семей Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края доступным и комфортным жильем;
* повышение качества автомобильных дорог, расположенных на территории округа;
* улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на автомобильных дорогах.
* повышение качества услуг, предоставляемых пассажирскими перевозчиками на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольскогокрая;
* снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач Подпрограмм Программы и выполнения основных мероприятий Подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

* реализация мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры;
* реализация мероприятий по благоустройству (ремонту) детских площадок, расположенных на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;
* благоустройство парка;
* улучшение жилищных условий молодых семей округа;
* повышение качества, надежности и безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;
* обеспечение регулярности перевозок пассажиров, проживающих на территории округа;
* экономия топливно-энергетических ресурсов бюджетными организациями округа.

Паспорта Подпрограмм Программы приведены в приложениях:

Подпрограмма 1: «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» (приведена в приложении 1 к Программе);

Подпрограмма 2: «Обеспечение жильем молодых семей» (приведена в приложении 2 к Программе);

Подпрограмма 3: «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (приведена в приложении 3 к Программе);

Подпрограмма 4: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края».

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и их значениях приведены в таблице 1 приложения 4 к Программе.

Перечень основных мероприятий Подпрограмм Программы приведен в таблице 2 приложения 4 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в таблице 3 приложения 4 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» приведены в таблице 2 приложения 4 к Программе.

Приложение 1

муниципальной Программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» муниципальной Программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» муниципальной Программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Подпрограммы | Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» муниципальной Программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный  исполнитель  Подпрограммы | администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители  Подпрограммы | территориальные отделы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – территориальные отделы) |
| Участники Подпрограммы | не предусмотрены |
| Задачи Подпрограммы | реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;  реализация мероприятий по благоустройству (ремонту) детских площадок, расположенных на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;  благоустройство парка |
| Показатели решения  задач Подпрограммы | доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  доля обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в общем количестве площадок, включенных в утвержденный реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;  количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов;  количество благоустроенных (отремонтированных) детских площадок;  благоустройство парка в с. Манычское по ул. Октябрьская в 2024 году |
| Сроки реализации  Подпрограммы | 2024 – 2029 годы |
| Объемы и источники  финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 6149,64 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) – 6149,64 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2024 году – 1599,64 тыс. рублей;  в 2025 году – 910,00 тыс. рублей;  в 2026 году – 910,00 тыс. рублей.  в 2027 году – 910,00 тыс. рублей.  в 2028 году – 910,00 тыс. рублей.  в 2029 году – 910,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации  Подпрограммы | доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношения к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 100% к 2029 году;  доля обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в общем количестве площадок – 85,0 % к 2029 году;  увеличение количества приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов;  ежегодное благоустройство (ремонт) детских площадок, до 8 единиц в 2029 году;  благоустройство парка в с. Манычское по ул. Октябрьская в 2024 году. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

1) Разработка( актуализация) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Реализация основного мероприятия предусматривается для определения долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения округа, комплексной оценки данной сферы, оценки размера средств, необходимых для решения проблем данной сферы, а также ее развития.

Данное основное мероприятие Подпрограммы предполагает разработку и актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Непосредственный результат реализации данного основного мероприятия Подпрограммы - обеспечение доли разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношения к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 100%.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края. Соисполнители – территориальные отделы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

2) Обустройство площадок под сбор и транспортировку ТКО.

Данное основное мероприятие Подпрограммы предполагает:

формирование и актуализацию реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

определение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требующих первоочередного обустройства;

определение подрядчика на выполнение работ по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Непосредственный результат реализации данного основного мероприятия Подпрограммы - доля обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в общем количестве площадок – 100 % к 2029 году.

Ответственным исполнителем данного мероприятия Подпрограммы является администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края. Соисполнители – территориальные отделы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

3) в рамках реализации мероприятий Регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» планируется ежегодная закупка не менее 12 контейнеров для сбора накопления ТКО, в том числе не менее 4 контейнеров для раздельного сбора ТКО.

4) Благоустройство (ремонт) детских площадок.

В рамках реализации данного основного мероприятия предполагается обустройство типовых проектов детских площадок, предусматривающих установку оборудования (качели, горки, лавочки, урны, устройство резинового покрытия и др.).

Непосредственный результат реализации данного основного мероприятия Подпрограммы – ежегодное (с 2024 - 2029 годы) благоустройство (ремонт) детских площадок, не менее 1 единицы в год.

Ответственным исполнителем данного мероприятия Подпрограммы является администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края. Соисполнители – территориальные отделы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

Адресный перечень благоустройства (ремонта) детских площадок, расположенных на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2024-2029 годы приведен согласно приложению 1 к Подпрограмме.

4) Благоустройство парка в с. Манычское по ул. Октябрьская.

В рамках реализации данного основного мероприятия предполагается создание 8 функциональных зон, установка сцены для проведения массовых мероприятий, установка игрового оборудования и тренажеров для занятия спортом.

Реализация проектов позволит улучшить эстетичный вид села и создать общественную территорию массового отдыха как жителей села Манычского, так и его гостей.

Непосредственным результатом станет благоустройство парка в с. Манычское по ул. Октябрьская в 2024 году.

Ответственным исполнителем данного мероприятия Подпрограммы является администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края. Соисполнители – территориальный отдел села Манычского администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

[Перечень](#Par572) основных мероприятий Подпрограммы приведен в таблице 2 приложении 4.

Приложение 1

к Подпрограмме «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» муниципальной Программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

Адресный перечень благоустройства (ремонта)

детских площадок, расположенных на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2024-2029 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес (местонахождения) детской площадки | Типовой проект | Год реализации |
| 1. | с. Апанасенковское, парковая зона села Апанасенковского | 10х10 | 2024 |
| 2. | с. Вознесеновское, ул. Красная | 10х10 | 2025 |
| 3. | с. Апанасенковское, вблизи жилого дома по ул. Садовая,16 | 15х15 | 2025 |
| 4. | с. Апанасенковское, пересечение ул. Советская и пер. Восточный | 15х15 | 2025 |
| 5. | с. Апанасенковское, пересечение улиц Советская и Октябрьская | 15х15 | 2025 |
| 6. | с. Белые Копани, ул. Мира | 15х15 | 2025 |
| 7. | с. Воздвиженское, ул. Комсомольская | 15х15 | 2026 |
| 8. | с. Вознесеновское, ул. Красная | 15х15 | 2026 |
| 9. | с. Дербетовка, ул. Садовая | 15х15 | 2026 |
| 10. | с. Дербетовка, ул. Театральная | 15х15 | 2026 |
| 11. | с. Дивное, ул. Кашубы, 21 (з/у рядом с домовладением) | 15х15 | 2026 |
| 12. | с. Киевка, пер. Киевский | 15х15 | 2027 |
| 13. | с. Малая Джалга детская площадка в парке МКУК «Сельский дом культуры» | 15х15 | 2027 |
| 14. | с. Манычское, парковая зона села Манычского | 15х15 | 2027 |
| 15. | с. Рагули, ул. Пролетарская | 15х15 | 2027 |
| 16. | п. Айгурский, ул. Садовая, 26а | 20х20 | 2027 |
| 17. | с. Вознесеновское, ул. Садовая | 20х20 | 2027 |
| 18. | с. Киевка, ул. Юности | 20х20 | 2027 |
| 19. | с. Дивное, ул. Советская, 159 | 10х10 | 2028 |
| 20. | с. Апанасенковское, пер. Партизанский | 15х15 | 2028 |
| 21. | с. Апанасенковское, ул. Заречная, 16 | 15х15 | 2028 |
| 22. | с. Апанасенковское, ул. Заречная, 71 | 15х15 | 2028 |
| 23. | с. Воздвиженское, ул. Назарова | 15х15 | 2028 |
| 24. | с. Воздвиженское, ул. Октябрьская | 15х15 | 2028 |
| 25. | с. Дербетовка, ул. Книги | 15х15 | 2028 |
| 26. | с. Дербетовка, ул. Чехова | 15х15 | 2029 |
| 27. | с. Киевка, ул. Ленина | 15х15 | 2029 |
| 28. | с. Рагули, ул. Советская | 15х15 | 2029 |
| 29. | с. Белые Копани, квартал Лермонтовский | 20х20 | 2029 |
| 30. | с. Вознесеновское, ул. Западная | 20х20 | 2029 |
| 31. | с. Дербетовка, ул. Красная | 20х20 | 2029 |
| 32. | с. Дивное, пересечение пер. Строительный с ул. Шевченко | 20х20 | 2029 |
| 33. | с. Киевка, пер. Красноармейский | 20х20 | 2029 |

Приложение 2

к муниципальной Программе Апанасенковского муниципального округа

Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной ПрограммыАпанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной Программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Подпрограммы | | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной Программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» (далее – Подпрограмма) | |
| Ответственный  исполнитель  Подпрограммы | | администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | |
| Соисполнители  Подпрограммы | | территориальные отделы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – территориальные отделы) | |
| Участники  Подпрограммы | | молодые семьи, проживающие на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий (по согласованию) (далее – молодые семьи округа) | |
| Задачи Подпрограммы | | улучшение жилищных условий молодых семей округа | |
| Показатели решения  задач Подпрограммы | | количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья; | |
|  | | доля оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве свидетельств (извещений), выданных молодым семьям;  доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | |
| Сроки реализации  Подпрограммы | | 2024 – 2029 годы | |
| Объемы и источники  финансового обеспечения Подпрограммы | | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 9920,03 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) – 9920,03 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2024 году – 2877,52 тыс. рублей;  в 2025 году – 1328,75 тыс. рублей;  в 2026 году – 1428,44 тыс. рублей  в 2027 году – 1428,44 тыс. рублей.  в 2028 году – 1428,44 тыс. рублей.  в 2029 году – 1428,44 тыс. рублей. | |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации  Подпрограммы | | предоставление (с 2024 по 2029 год) молодым семьям края не менее 30 свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты; | |
|  | доля оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве свидетельств (извещений), выданных молодым семьям - 100 %;  увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состояще-го на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях до 21,0% к 2029 году. | |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Реализация основных мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с положениями Подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной Программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры».

Основными принципами реализации Подпрограммы являются:

добровольность участия в Программе молодых семей;

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье не превышает 35 лет;

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;

признание молодой семьи платежеспособной, позволяющей получить ипотечный кредит (заем) либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Организация деятельности по улучшению жилищных условий жителей Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Реализация данного основного мероприятия предполагает:

формирование учетных дел молодых семей - участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

актуализацию списков молодых семей - участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»;

формирование списков молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году;

заключение соглашения о предоставлении бюджету Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края средств из бюджета Ставропольского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения;

оформление и выдача свидетельств (извещений) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и выдачу их молодым семьям.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края. Соисполнители – территориальные отделы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – территориальные отделы).

В реализации данного мероприятия Подпрограммы участвуют:

молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеющие одного или двух детей, а также, не имеющие детей (по согласованию);

молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеющие трех и более детей (по согласованию).

Реализация основных мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с положениями Подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной Программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры».

Непосредственный результат реализации данного основного мероприятия Подпрограммы - предоставление (с 2024 по 2029 год) молодым семьям края 30 свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты.

2) Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается улучшение жилищных условий молодых семей, путем предоставления им социальной выплаты за счет средств федерального бюджета, краевого и местного бюджета.

Субсидии за счет средств федерального, краевого и местного бюджета предоставляются молодым семьям, признанным участниками мероприятияведомственной целевой Программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной [Программы](consultantplus://offline/ref=9E1E5CC020CD7DBF1FFDF42C5EC04783F68EF30AFAC586490D419705E2DADF4B6A97DEC4B6100BFF4090729886C8EE565B4CA7538EC39F76fFx8L) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 и в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=54CE17D475F7762285635E30F7E50AC1D34F8172137FC1C2F48BC73484CC5611C3FA4B1F5907608E8F8DBE55F39491794AA581890599w6uCL) предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющимися приложением 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной Программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050.

Данное основное мероприятие Подпрограммы предусматривает:

предоставление владельцу свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения выплаты в безналичной форме, путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края. Соисполнители – территориальные отделы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – территориальные отделы).

В реализации данного мероприятия Подпрограммы участвуют:

молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеющие одного или двух детей, а также, не имеющие детей (по согласованию);

молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеющие трех и более детей (по согласованию).

Непосредственный результат реализации данного основного мероприятия Подпрограммы:

доля оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве свидетельств (извещений), выданных молодым семьям - 100 %.

[Перечень](#Par572) основных мероприятий Подпрограммы приведен в таблице 2 приложении 4.

Приложение 3

к муниципальной Программе Апанасенковского муниципального округа

Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной Программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной Программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной Программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – ААМО СК) |
| Соисполнители  Подпрограммы | территориальные отделы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – территориальные отделы администрации) |
| Участники Подпрограммы | ОГИБДД МВД России «Апанасенковский», (далее – ОГИБДД);  юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию) |
| Задачи Подпрограммы | повышение качества, надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;  обеспечение регулярности перевозок пассажиров на территории округа. |
|  |  |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения реконструкций, капитального ремонта или ремонта автомобильных дорог;  доля перевезенных пассажиров в общей численности населения, проживающих на территории округа. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 75968,89 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджет округа)– 75968,89 тыс. руб., в том числе по годам:  2024 год – 20828,71 тыс. рублей;  2025 год – 17668,51 тыс. рублей;  2026 год – 13008,32 тыс. рублей;  2027 год – 8154,45 тыс. рублей;  2028 год – 8154,45 тыс. рублей;  2029 год – 8154,45 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения реконструкции, капитального ремонта или ремонта автомобильных дорог, на 10,24 % к 2029 году;  увеличение количества перевезенных пассажиров в общей численности населения проживающих на территории округа к 2029 году |

**Характеристика основных мероприятий Подпрограммы**

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

* ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

1. распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов;
2. доставка материалов к месту работ;
3. скашивание травы;
4. уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги;
5. исправление профиля оснований щебеночных;
6. ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий;
7. нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем;
8. нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие;
9. укрепление обочин щебнем толщиной 10 см;
10. очистка дороги от снега;
11. профилирование гравийных дорог (Обочин).

* приобретение, установка, содержание дорожных знаков, выполнение разметки проезжей части дорог,
* реконструкция, строительство ограждений на участках автомобильных дорог;
* реконструкция автодорог «Вознесеновское – Айгурский», «Апанасенковское – Воздвиженское».
* 2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В рамках данного основного мероприятия будет отремонтировано 9,058 км дорог общего пользования местного значения. Прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта местных автомобильных дорог составит 9,058 км.

Реализации данного основного мероприятия позволит увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения реконструкций, капитального ремонта или ремонта автомобильных дорог

3. «Проектирование и (или) строительство и (или) реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных общего пользования, а так же на их капитальный ремонт и ремонт».

В рамках реализации данного основного мероприятия, прирост количества сельских населенных пунктов обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием будет обеспечен к двум населенным пунктам (с. Вознесеновское, п. Водный, п. Хлебный).

4. «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования».

В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

* информационное обеспечение и профилактика дорожно-транспортных происшествий.
* Реализация основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить снижение дорожно- транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

5. «Организация перевозок пассажиров и багажа пассажирским автомобильным транспортом по маршрутам муниципального сообщения на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается создание условий для перевозок пассажиров и багажа пассажирским автомобильным транспортом по маршрутам муниципального сообщения на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

Реализация основного мероприятия Подпрограммы позволят обеспечить:

увеличение доли перевезенных пассажиров в общей численности населения проживающей на территории округа к 2029 году

[Перечень](#Par572) основных мероприятий Подпрограммы приведен в таблице 2 приложения 4.

Приложение 4

к муниципальной Программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной Программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители Подпрограммы  Программы | территориальные отделы ААМО СК  отдел образования ААМО СК  управление культуры, туризма, информационной и молодежной политики ААМО СК |
|  |  |
| Участники  Подпрограммы | нет |
| Задача  Подпрограммы | экономия топливно-энергетических ресурсов бюджетными организациями округа |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения с 87,44 % в 2024 году до 96,54 % в 2029 году;  размещение информации о наличии энергосберегающих технологий и возможности их применении в бюджетных организациях до 4 публикаций в год. |
| Сроки реализации Программы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 600,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) 600,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2024 году – 100,00 тыс. рублей;  в 2025 году – 100,00 тыс. рублей,  в 2026 году – 100,00 тыс. рублей;  в 2027 году – 100,00 тыс. рублей;  в 2028 году – 100,00 тыс. рублей;  в 2029 году – 100,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | экономия топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы округа»  внедрение энергосберегающих технологий;  повышение заинтересованности в энергосбережении |

**Характеристика основных мероприятий Подпрограммы**

Подпрограммой предусматривается два основных мероприятия:

1. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

* осуществить постепенный переход топливно-энергетических ресурсов на энергосберегающий путь функционирования и развития;
* сократить потери электрической энергии;
* снизить объемы потребления топливно-энергетических ресурсов и сократить расходы на оплату энергоресурсов путем замены оборудования на более энергоэффективное, тем самым сократить расходы бюджетных средств на оплату коммунальных услуг.

1. Пропаганда методов и технологий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

* сформировать энергоэффективное поведение бюджетных организаций и обеспечить информацией о новейших энергоэффективных технологиях и оборудовании потребителей энергоресурсов путем размещения информации через СМИ об энергетической эффективности.

Реализация Подпрограммы будет иметь благоприятные экологические последствия, сократится негативное воздействие жизнедеятельности человека и техногенных факторов на окружающую среду.

[Перечень](#Par572) основных мероприятий Подпрограммы приведен в таблице 2 приложения 4.

Начальник

отдела муниципального

хозяйства администрации

Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края А.Н.Шиянов